Quyidagi byudjet shakllaridan qaysi biri mavjud emas?

====

#xarajatlar byudjeti

====

daromad va xarajatlar byudjeti

====

pul oqimi byudjeti

====

prognoz balansi

+++++

Tashqi xavflarga xos xususiyatga e'tibor bering:

====

#loyihaning tashqi muhiti tomonidan yaratilgan;

====

loyihaning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi;

====

loyiha bekorchilari;

====

loyiha ijrochilari;

+++++

Loyihani rejalashtirish quyidagi tartib bilan boshlanadi:

=====

#joriy jadval va resurs ma'lumotlarini direktiv jadval bilan solishtirish.

=====

ish faoliyatini tahlil qilish va baholash;

=====

loyiha maqsadlari va ish hajmini aniqlash;

=====

jadvalni hisoblash (ishlarning vaqtini belgilash);

+++++

Tanlangan ish uchun faoliyat turi "ruhsat etilgan miqdor" bo'lsa va bir xil ish uchun boshqa resurs qo'shilsa, ma'lumotlar qanday o'zgaradi?

=====

#rejalashtirilgan miqdor.

====

boshlang'ich davomiyligi;

====

rejalashtirilgan intensivlik;

====

rejalashtirilgan intensivlik va davomiyligi;

+++++

Loyiha ishi nima?

====

#resurslarning bajarilishi uchun loyihaning elementi.

====

minimal WBS(Work Breakdown Structure) elementi;

====

loyiha ishtirokchilarining faoliyati;

====

loyihaning boshlang'ich maqsadlariga erishish bo'yicha faoliyat;

+++++

Loyiha bilan ishlashda “ Kritik yo'l ” bu -

====

#loyihaning asosiy bosqichlari ko'rsatkichi.

====

loyihaning barcha ishlarini bajarish muddatini prognoz qilish;

====

loyihada ishlashning eng uzoq davom etadigan usuli;

====

loyihaning eng qisqa usuli;

+++++

Investitsion risk turi va uning ta'rifi o'rtasidagi muvofiqlikni ko'rsating (Kapital riski)

====

#kompyuter sistemasida vositalarni jamg’arish bn bog’liq bo’lgan ma’lumotlarni qayta ishlash xatoliklardagi - yo’qotish riski. ====

zararsiz tarzda investitsiya qilingan vositalarni investor tomonidan chiqarishni bildiruvchi barcha investitsion jamga’rmalarning umumiy riski

====

jamg’arish uchun boshqa obyektlarga nisbatan obyekt tanlashda noto’g’ri olingan risk

====

loyihaning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi;

+++++

Quyida sanab o’tilgan qaysi risklar tashqi risklar sirasiga kiradi?

====

#texnik

====

tashkiliy

====

siyosiy

====

texnologik

+++++

Loyiha ishtirokchisi kim?

====

#loyiha boshqaruvi guruhi a'zolari va amalga oshiruvchilar.

====

loyiha ishida bevosita ishtirok etuvchi shaxslar;

====

loyihani amalga oshirishda ishtirok etgan yoki uning natijalari yoki bajarilishiga bog'liq bo'lgan shaxslar yoki tashkilotlar;

====

loyihani amalga oshirishda bevosita ishtirok etuvchi tashkilotlar;

+++++

Loyihaning hayot sikli fazalari:

====

#g'oya, amalga oshirish, banket, xarajatlarni hisoblash va qarzlarni to'lash.

====

qurish, topshirish, ekspluatatsiya, rekonstruksiya;

====

Oldindan investitsiya qilish, rejalashtirish, amalga oshirish, tugatish;

====

rejalashtirish, qurish, obyektni topshirish, ekspluatatsiya;

+++++

Ichki xavflarga xos bo'lgan harakterlarni ifodalash:

====

#Boshqarib bo'ladi.

====

Boshqarib bo'lmaydi;

====

Boshqarib ketadi.

====

Iqlim sharoitlari hisobga olinadi;

+++++

Loyihani amalga oshirishda ko'proq xavf ostida bo'lishadi:

====

#pudratchilar

====

Ijrochilar;

====

Loyiha ishtirokchilari;

====

Investorlar va mijozlar;

+++++

Xavf ehtimolini quyidagi usul bilan baholash mumkin emas:

====

#Ekspert usul bilan;

====

Ehtimollik bilan;

====

Statik usul bilan;

====

Fizik usul bilan;

+++++

Ish faoliyat turiga ega - "Qatilgan intensivlik"

====

#resurslar miqdori.

====

resurslardan foydalanish intensivligi;

====

davomiyligi;

====

resurslardan foydalanishning davomiyligi va intensivligi;

+++++

Loyiha boshqaruvidagi integratsiya hujjati

====

#ish hujjatlari.

====

shartnoma;

====

tijorat sirini oshkor qilmaslik to'g'risidagi shartnoma;

====

loyiha rejasi;

+++++

Xodimlarni taqsimlash boshqaruv rejasi bo'lishi mumkin

====

#Yuqoridagilarning barchasi.

====

umumiy yoki xususiy;

====

loyiha ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda rasmiy yoki norasmiy, juda batafsil yoki keng miqyosda moslashtirilgan;

====

tijorat yoki notijorat;

+++++

Ehtimoliy usullar ...

====

#noyob loyihalar uchun ishlatiladi.

====

mos ehtimollik modellarini tanlash va ularning parametrlarini baholashga asoslangan.

====

barcha kuzatishlar natijasida xavf hodisasining yuzaga kelish ehtimolligiga asoslanadi.

====

tijorat yoki notijorat;

+++++

Risklarni boshqarish quyidagi tartiblardan iborat:

====

#riskli hodisalarga javob berishni rejalashtirish va monitoring

====

riskli hodisalarni aniqlash.

====

risklarni miqdoriy betlash

====

risklarni miqdoriy baholash

+++++

Ishning qaysi turi loyihaning boshqa ishlarining bajarilishiga va davomiyligiga bog'liq

====

#manbaga asoslangan

====

vexa

====

gamak

====

vazifaga asoslangan

+++++

Loyiha bosqichi nima?

====

#natijaga erishish uchun mo'ljallangan har qanday mantiqiy bog'liq operatsiyalar to'plami.

====

loyihani amalga oshirish uchun ketgan vaqt oralig'i.

====

har qanday ish to'plami

====

mantiqiy munosabatlarga ega bo'lgan ishlarning har qanday to'plami.

+++++

Quyidagilardan qaysi biri loyiha tashkiliy tuzilmasining afzalligi emas?

====

#Odamlar va uskunalarni ulash loyihalar orqali amalga oshiriladi

====

Jamoada ishlash va daxldorlik hissi

====

Aloqa liniyalarining qisqarishi

====

Aloqa liniyalarining uzayish

+++++

Loyiha sifatini nazorat qilishni tashkil etish va o'tkazish jarayonlari qanday?

====

#Hisobot bilan oraliq va yakuniy sifat nazorati

====

nuqsonlar va og'ishlar ro'yxatini tuzish

====

berilgan natijalarning belgilangan talablarga muvofiqligini tekshirish

====

olingan natijalarning belgilangan talablarga muvofiqligini tekshirish

+++++

Loyihaning dastlabki bosqichida resurslarning qaysi qismi sarflanadi?

====

#9-15 %

====

2-6 %

====

15-30 %

====

45 % gacha

+++++

Loyihani amalga oshirishga qaysi omillar ko'proq ta'sir qilmoqda?

====

#Iqtisodiy va huquqiy

====

Iqtisodiy va moliyaviy

====

Iqtisodiy va ijtimoiy

====

Iqtisodiy va tashkiliy

+++++

Investitsion loyihalarning ajralib turadigan xususiyati nimada:

====

#Noaniqlik va xavflarning yuqori darajasi

====

Kichik byudjet

====

Katta byudjet

====

Loyihani amalga oshirishda majburiy foydani olish maqsadi

+++++

Tanqidiy yo'l usuli nima?

====

#Loyihani amalga oshirish muddatini qisqartirish uchun optimallashtirish

====

Mumkin bo'lgan xavflarni aniqlash

====

Loyihaning ayrim jarayonlarini amalga oshirish muddatlarini aniqlash

====

Mumkin bo'lmagan xavflarni aniqlash

+++++

Ta'rif berilgan atamani tanlang: "loyiha egasi va uning natijalarining kelajakdagi foydalanuvchisi"

====

#Loyiha mijozi

====

loyiha investori

====

Muvofiqlashtiruvchi kengash

====

Loyiha kuratori

+++++

Loyihaning tarkibiy tuzilishi:

====

#Loyihaning butun ierarxik tuzilmasi grafikalari va sxemalari shaklida ingl.

====

Loyihani amalga oshiruvchi jamoaning vakolatlarini tashkil etish va delegatsiya qilish

====

Loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan resurslarni olish va sarflash jadvali

====

Resurslarni olish va sarflash jadvali

+++++

Loyihani amalga oshirish boshlanishi va tugatish o'rtasidagi vaqt oralig'i nima?

====

#Loyihaning hayot davri

====

Loyiha natijasi

====

Loyiha tugashi

====

Loyiha bosqichi

+++++

Microsoft Projectda quyidagi resurslarning qay birida bor:

====

#Xom ashyoviy, mehnat, qimmat

====

so'z, moliyaviy, vaqtinchalik

====

Xom ashyoviy, mehnat, vaqtinchalik

====

mehnat, moliyaviy, vaqtinchalik

+++++

Bitta loyiha boshqaruvchisi boshqa ishchi yo’q bo’lgan loyiha …….

====

#Zaif

====

Qulay

====

Bitta

====

Oddiy

+++++

Loyihani reklama qilishga yordam beradigan chegirma nomi nima?

====

#Marketing

====

Dastur

====

Loyiha

====

Rag'batlantirish

+++++

Loyihaning maqsad va vazifalariga muvofiq ishlashga qodir bo'lgan jamoani tashkil qilishda loyiha menejerini qo'llab-quvvatlovchi ikkita vosita tashkilotning tizimli sxemasi va ...

====

#Mas'uliyat matritsasi

====

Ish borishi

====

Kattaroq grafik

====

Ish tavsifi

+++++

Loyihani ishlab chiqishdagi holatilari -bu loyiha …..dir

====

#Fazalar

====

Bosqichlar

====

Bo'shliqlar

====

Farazlar

+++++

Amalga oshirilayotgan loyihaning har bir ishtirokchisidan keladigan pul oqimlari qanday nomlanadi?

====

#Kirim pullar

====

Qarzlar

====

Aktiv pullar

====

Omonatlar

+++++

Bir yoki bir nechta loyihalarni amalga oshirishda doimiy ishtirok etadigan tashkilotlarda qo'llaniladigan loyihalarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi qanday nomlanadi?

====

#Loyihani to'liq boshqarish

====

Adokratik

====

Onalik

====

Demokratik

+++++

Buyurtmachi o'zining yakuniy narxini asl nusxasiga nisbatan oshirishga qaror qilishi mumkin bo'lgan loyiha:

====

#Qisqa muddatli

====

Amaliy

====

Oddiy

====

Uzoq muddat

+++++

Loyihaning virtual ofisini yaratish jarayonida resurslarni birlashtirish hududiy mustaqillik bilan tavsiflanadi.

====

#Hududiy

====

Tashkiliy

====

Moliyaviy

====

Administratsiyaviy

+++++

Loyihaning tarmoq jadvali nima uchun mo'ljallangan

====

#loyiha ishlari kompleksini amalga oshirish uchun vaqt sarfini boshqarish

====

material xarajatlarni boshqarish

====

loyiha jamoasining nizolarini boshqarish

====

risklarni boshqarish

+++++

Ishning tarkibiy dekompozitsatsiyasi turini ayting

====

#Mahsulot ITD

====

Moliyaviy ITD

====

Tashkiliy ITD

====

Funktsional ITD

+++++

Ta'rif berilgan atamani tanlang: "loyihani o'zi yoki qarz mablag'lari hisobidan moliyalashtiradi"

====

#Loyiha investori

====

Loyiha kuratori

====

Muvofiqlashtiruvchi kengash

====

Loyiha jamoasi

+++++

Quyidagi zahiralardan qaysi biri loyiha tarmoq jadvalining parametri emas

====

#to'liq emas

====

to'liq

====

kafolatli

====

mustaqil

+++++

Loyihani boshqarish usulining maqsadini tanlang: Kritik yo'l usuli

====

#loyihani ishlab chiqish muddatini minimal darajaga qisqartirish

====

loyihani amalga oshirish uchun asos bo'lgan ishlarni, ularning davomiyligini, zarur resurslarni hisobga olgan holda aniq va to'liq loyiha jadvalini olish.

====

dasturning amalga oshirish uchun asos bo'lgan ishlarni, ularning davomiyligini,

zarur resurslarni hisobga olgan holda aniq va to'liq loyiha jadvalini olish.

====

loyihalarning davomiyligini, zarur resurslarni hisobga olgan holda aniq va to'liq loyiha jadvalini olish.

+++++

Ta'rif berilgan atamani tanlang: "loyihani boshqarishda ishtirok etadigan loyiha jamoasi a'zolari"

====

#Loyiha boshqaruvi jamoasi

====

Loyiha tashabbuskori

====

Loyihalar bo'yicha menejer

====

Loyiha mahsulotning foydalanuvchilari

+++++

Quyidagilardan qaysi biri loyiha boshqaruvi tashkiliy tuzilmasining turiga kirmaydi

====

#strategik

====

loyiha

====

matritsa

funksional

+++++

Loyihani boshqarishning funktsional strukturasining kamchiliklari

====

#loyiha ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro aloqalar sonini oshiradi

====

Loyiha jamoasi a'zolarining loyiha oxirida martaba haqida tashvishlarini kamaytiradi.

====

loyihadagi ishlarning ishlab chiqarilishiga yordam beradi

====

funktsional izolyatsiyani rag'batlantiradi

+++++

Ta'rif berilgan atamani tanlang: "uni amalga oshirishda ishtirok etgan loyiha ishtirokchilari"

====

#Loyiha jamoasi

====

Loyiha kuratori

====

Loyihaning investori

====

Muvofiqlashtiruvchi kengash

+++++

Ta'rif berilgan atamani tanlang: "loyihaning barcha natijalari uchun shaxsan mas'ul bo'lgan loyihani boshqarish guruhi a'zosi"

====

#Loyiha menejeri

====

Loyiha tashabbuskori

====

Loyihaning mijozi

====

Loyiha mahsulotning foydalanuvchilari

+++++

Loyihani tarmog’ini rejalashtirishda "voqea" elementi bilan tavsiflanadi...

====

#raqam, erta va kech

====

vazifa va maqsad

====

foyda va zarar

====

muddati va zaxiralari

+++++

Quyidagilardan qaysi biri Davlat standarti R ga muvofiq mijozning qiziqishini aniqlaydi Loyiha boshqaruvi PORTFELI BOSHQARUVGA TALABLAR

====

#qiziqish yo'q

====

dividendlar bilan

====

daromad bilan

====

foyda bilan